SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dla Zamówienia publicznego pn.:

„Rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Muzeum Narodowego

przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie”

Zatwierdzam

……………………………………………………

Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie

Lech Karwowski

Szczecin, dnia ………………………….2012 r

SPIS TREŚCI:

- Zamawiający

- Oznaczenie postępowania

- Tryb postępowania

- Przedmiot zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

- Warunki gwarancji i rękojmi

- Wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.

- Dostępność dokumentacji

- Termin realizacji zamówienia

- Udzielenie zamówienia uzupełniającego i dodatkowego

- Oferty wariantowe i częściowe

- Wadium

- Podwykonawstwo

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków

- Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać Wykonawcy

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy

- Tryb składania zapytań przez Wykonawcę

- Zmiana treści SIWZ

- Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą

- Opis sposobu przygotowania ofert

- Miejsce i termin składania ofert

- Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert

- Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

- Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

- Unieważnienie postępowania

- Udzielenie zamówienia,

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Załącznik Nr 1:	Formularz – Oferta

Załącznik nr 2:	Formularz – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3:	Formularz – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

Załącznik Nr 4:	Formularz – Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 5:       Formularz – Wykaz osób

Załącznik Nr 6:	Wzór umowy

Załącznik Nr 7:	Przedmiar robót

Załącznik Nr 8:	Projekt  Wykonawczy  pt.: „Zabezpieczenia Techniczne – System sygnalizacji 	włamania i napadu” wykonany  przez mgr inż. Marka Chromińskiego

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW

- Zamawiający

1.1.	Muzeum Narodowe w Szczecinie

ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin

tel. (91) 431-52-00; fax (091) 431-52-04

biuro@muzeum.szczecin.pl

strona internetowa: www.bip.muzeum.szczecin.pl

zwane dalej „ zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia   publicznego pn. „Rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku  Muzeum Narodowego przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie”.

  - Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na adres podany w poprzednim punkcie.

  - Obowiązującym językiem jest język polski.

- Oznaczenie postępowania

2.1.	Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: MNS/ZP/O/5/12

2.2.	Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

- Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010, Nr 113, poz.759 z późn. zmian. – dalej: „PZP”) w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

- Przedmiot zamówienia

4.1      Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ulicy Staromłyńskiej 27.

  - Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ

  - Kody wg CPV:

45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach

45312200-9	Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45314300-4	Instalowanie infrastruktury okablowania

5. 	Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ulicy Staromłyńskiej 27.

Z uwagi na wcześniejszy wybór systemu ATS MASTER produkowanego przez firmę GE Security chroniącego część I piętra, który został wykonany w październiku 2011 projektowany system będzie stanowił jego rozszerzenie.

Muzeum Narodowe w Szczecinie mieszczące się przy ulicy Staromłyńskiej 27 zajmuje całość zabytkowego budynku, zlokalizowanego pomiędzy ulicami Staromłyńską oraz Placem Żołnierza Polskiego w lewobrzeżnej części miasta w dzielnicy Śródmieście.

Budynek zlokalizowany jest na nieogrodzonej działce, zajmując całą jej powierzchnię. Linia zabudowy od strony zachodniej /ul. Staromłyńska/ oraz północnej /pl. Żołnierza Polskiego/ pokrywa się z linią chodników. Od strony wschodniej budynek Muzeum Narodowego w Szczecinie łączy się z sąsiednią kamienicą. Od strony południowej pomiędzy budynkiem MNS a sąsiednim budynkiem przychodni lekarskiej znajduje się przejazd o szerokości ok. 10 m umożliwiający dostęp na zaplecze budynków.

Wejście główne do budynku znajduje się od strony zachodniej /ul. Staromłyńska/ prowadzą do niej  schody na poziom wysokiego parteru.

Brama wjazdowa na wewnętrzne podwórko znajduje się na północnej elewacji  od Pl. Żołnierza Polskiego. Budynek posiada konstrukcję wielobryłową z wielospadowym dachem, zbudowany z cegły ceramicznej i całkowicie podpiwniczony.

Projektowany system ochrony przewiduje:

- montaż czujników kontaktronowych na drzwiach i oknach chronionych pomieszczeń     	/typy czujników dostosowane do konstrukcji chronionego otworu/,

- montaż detektorów ruchu dla ochrony kubaturowej tych pomieszczeń,

- montaż czujników inercyjnych bezprzewodowych do nadzoru szklanych gablot 	wystawowych,

- montaż czujników kontaktronowych bezprzewodowych do nadzoru indywidualnego 	eksponatów,

- zastosowanie wielokanałowych odbiorników bezprzewodowych, które  umożliwią 	zaprogramowanie w razie potrzeby dodatkowych również bezprzewodowych przycisków 	napadowych i innych bezprzewodowych elementów systemu.

W ramach zaprojektowanego systemu wydzielone zostaną partycje (podsystemy), których zazbrajanie odbywać się będzie z szyfratora (manipulatora kodowego)zainstalowanego w pomieszczeniu ochrony oraz szyfratorów strefowych (manipulatorów kodowych) przewidzianych dla kancelarii tajnej oraz dla pomieszczenia serwera.

W przypadku proponowania elementów zamiennych muszą być one kompatybilne z istniejącą już częścią systemu alarmowego obejmującego salę na I – m piętrze.

5.2	Szczegółowy opis prac do wykonania znajduje się w załączonym do niniejszej specyfikacji  	opisie do Projektu  Wykonawczego  pt.: „Zabezpieczenia Techniczne – System sygnalizacji 	włamania i napadu” wykonanym w kwietniu 2012 przez mgr inż. Marka Chromińskiego  i 	Przedmiarze  robót – wykonanym przez w maju 2012r.

  - Kompletna Dokumentacja z schematem blokowym instalacji i planem instalacji zostanie przekazana wybranemu wykonawcy po podpisaniu oświadczenia o nieujawnianiu wiadomości stanowiących informacje niejawne, z którymi zapoznał się podczas wykonywania prac.

- Warunki gwarancji i rękojmi.

Na wykonane usługi wykonawca udzieli Zamawiającemu :

  - gwarancji jakości na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego,

  - rękojmi za wady wykonania usługi na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

  - Wykonywanie czynności związanych z gwarantowaną jakością wykonanych usług  będzie realizowane niezwłocznie na żądanie Zamawiającego niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonania zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do usunięcia stwierdzonej wady fizycznej w wykonanych robotach, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji lub rękojmi za wady.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia.

  - Instalację alarmową należy wykonać zgodnie z załączonym projektem wykonawczym, wytycznymi określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( dalej SIWZ ), dokumentacją określona w pkt 5.2, z wiedzą, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inwestora. Dokumentem pomocniczym jest również załączony do niniejszej specyfikacji przedmiar robót.

  - Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi  harmonogram realizacji uwzględniający następujące warunki:

- Wszystkie prace wykonywane na salach wystaw muszą być realizowane poza godzinami otwarcia muzeum dla zwiedzających,

- Wszystkie prace o dużym natężeniu hałasu muszą być wykonywane poza godzinami otwarcia muzeum dla zwiedzających,

- Harmonogram realizacji ma być tak ułożony, żeby wykonywanie prac nie spowodowało ograniczenia lub całkowitego wstrzymania ruchu zwiedzających do przestrzeni wystawienniczej w budynku,

- Prace muszą być wykonywane w sposób nie zakłócający normalnego funkcjonowania Muzeum

  - Ze względu na obowiązujące w Muzeum standardy bezpieczeństwa, Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania instalacji alarmowej uzgodni godziny oraz dni swojej pracy. Wszelkie ewentualne odstępstwa od powyższych uzgodnień winny być zgłaszane wskazanemu przez Zamawiającego pracownikowi Pionu Ochrony,

  - Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę pracowników oraz innych osób wykonujących zamówienie. Wszystkie ww. osoby muszą mieć kwalifikacje wymagane przez Zamawiającego w SIWZ.

  - Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.

  - Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej i muszą być kompatybilne z wykorzystywaną już centralą alarmową i elementami systemu alarmowego.

  - Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości),

  - Wykonawca po wykonaniu prac  przygotuje wszelkie wymagane dokumenty w tym:

- Dokumentację powykonawczą oraz rysunki z naniesionymi zmianami, jeżeli w toku wykonywania usługi konieczne były zmiany dokumentacji projektowej

- Protokół z pomiarów rezystencji kabla zasilającego

- Protokół z pomiarów ochrony przeciwporażeniowej i skuteczności szybkiego wyłączania

- Książka eksploatacji systemu sygnalizacji włamania i napadu

- Potwierdzenie przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi systemu

- Certyfikaty zastosowanych urządzeń i materiałów

Deklarację zgodności z wymaganiami zawartymi w załączniku Nr. 2 do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 01 grudnia 2008r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz.U. z 2008, poz. 229, Nr 1528 ze zm.)  oraz wymaganiami Polskiej Normy PN – EN 50131-1:2009 i PKN-CLC/TS 50131-7:2011.

  - Odbiór instalacji alarmowej następuje po 2 tygodniowej eksploatacji próbnej . Okres na eksploatację próbną wlicza się w termin wykonania.

  - Przekazanie systemu do stałej eksploatacji strony potwierdzą w protokole odbioru. Ze strony Zamawiającego w odbiorze prac udział weźmie komisja wyznaczona przez Dyrektora Muzeum.

  - Zamawiający uzna zamówienie za wykonane jeżeli prace objęte przedmiotem zamówienia zostaną wykonane zgodnie z projektem wykonawczym i będą odebrane bez usterek, przedmiot zamówienia będzie spełniał warunki wynikające z jego przeznaczenia, a Zamawiający otrzyma kompletną dokumentację (zgodnie z pkt. 7.10 niniejszej SIWZ).

- Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za  cenę ryczałtową (w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 Kodeksu cywilnego) określoną w Ofercie, obejmującą zakres rzeczowy wynikający z projektu wykonawczego, wskazań i wytycznych zawartych w SIWZ– szczegółowy sposób ustalenia ceny w rozdziale 23 niniejszej specyfikacji.

  - Z uwagi na to, że wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy, to załączony do oferty  kosztorys będzie miał tylko i wyłącznie charakter pomocniczy i nie będzie stanowił podstawy wzajemnych rozliczeń między stronami.

  - Zapłata wynagrodzenia nastąpi z wykorzystaniem terminu 14 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru usługi oraz faktury wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności na rzecz banku lub innej instytucji finansowej ani też na rzecz innego podmiotu lub osób fizycznych. Jedynym wierzycielem dla Zamawiającego będzie wykonawca wybrany w wyniku zakończonego postępowania przetargowego.

- Dostępność dokumentacji.

  - Dokumentacja przetargowa w zakresie SIWZ, przedmiar robót, projekt wykonawczy bez schematu blokowego instalacji i planu instalacji dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego.

  - Kompletna dokumentacja projektowa w wersji tradycyjnej jest dostępna w siedzibie Muzeum Narodowego w dniach roboczych w godzinach 8:00 – 12:00 w pokoju nr 18.

- Termin realizacji zamówienia.

  - Termin realizacji zamówienia wynosi 75 dni od dnia podpisania umowy.

- Udzielenie zamówienia uzupełniającego i dodatkowego

  - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy  w wysokości nie wyższej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego.

  - Udzielenie zamówienia  dodatkowego będzie możliwe tylko i wyłącznie wówczas, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, nie przewidziane i nie wynikające z dokumentacji projektowej, a których wykonawca pomimo usilnych starań nie mógł przewidzieć. Zamówienia dodatkowe będą rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy wykonawcą realizującym zamówienie, a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki dla udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP  udzielenie zamówienia dodatkowego będzie możliwe po zbadaniu okoliczności będących podstawą ich udzielenia i szczegółowego uzasadnienia w protokole konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, po zatwierdzeniu go przez Dyrektora Muzeum.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej w rozumieniu art.2 pkt. 7 ustawy .  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

- Wadium

  - Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa

tysiące złotych,00/100).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy: 
74 1500 1722 1217 2001 2158 0000. na adres:	Kredyt Bank S.A. II Oddz. w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 1.

  - UWAGA: Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego. W tytule przelewu wadium wnoszonego w pieniądzu należy wskazać oznaczenie identyfikujące postępowanie, tak aby przyporządkowanie wadium do danego postępowania nie budziło żadnych wątpliwości.

  - Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale i  wystawione na Zamawiającego. Termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą.

  - Wadium wnoszone przez konsorcjum w innej formie niż pieniądz winno być wniesione w imieniu konsorcjum.

  - Dokument potwierdzający wniesienie wadium musi być załączony do oferty.

  - Zamawiający dokona zwrotu wadium, w przypadkach i na zasadach określonych 
w art. 46 ust  1- 2 i 4 ustawy.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w  art. 46 ust. 5 ustawy.

  - Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy.

- Podwykonawstwo

Z uwagi na specyfikę zamówienia, tj. iż przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie usługi zabezpieczenia technicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. Nr. 145, poz. 1221 ze zm.) oraz zapisy planu ochrony, Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia przez podwykonawców w stosunku do całości lub części zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków

  - O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu 
z postępowania w myśl art. 24 ustawy.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  - Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 15.2 ppkt 1) SIWZ Zamawiający wymaga by wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia wykazali iż:

posiadają ważną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, uprawniającą do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia.

  - Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 15.2 ppkt 2) SIWZ Zamawiający wymaga by wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia wykazali iż:

w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia    działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonują lub wykonywali co najmniej jedną  usługę  w muzeum lub innym obiekcie, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej podlegających ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jedn. Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), a podlegających obowiązkowej ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.), polegającą na wykonaniu prac związanych z instalacją zabezpieczeń elektronicznych ( elektroniczne systemy technicznej ochrony mienia) o wartości min. 50.000,00 zł.

  - Na potwierdzenie warunku określonego w pkt 15.2  ppkt 3) Zamawiający wymaga, by każdy ubiegający się o uzyskanie zamówienia wykonawca, dysponował:

- Min.1 osobą, która posiada: zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczających przed przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, muzealne, sakralne i inne gromadzące publiczne zbiory dóbr kultury zgodnie z §12 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. z 2008r  Nr 229, poz. 1528 z późn zm.)

- Min. 1 osobą, która posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru dla: urządzeń, instalacji o napięciu nie wyższym niż 1 kV, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczenia urządzeń i instalacji wyżej wymienionych zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89, poz.828 z późn. zm.).

- Każda osoba zatrudniona do realizacji zadania posiadała licencje pracownika zabezpieczenia technicznego art. 28 ust 1 i art. 29 ust 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 145, poz.1221 z późn zm,)

  - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Przy analizie ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający stosuje zasadę „spełnia” - „nie spełnia”. Niespełnienie przez Wykonawcę choćby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

15.7	Na podstawie art. 26 ust 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz pozostałe dokumenty składane wraz z ofertą

16.1	Na potwierdzenie spełnienia warunków, określonych w pkt 15 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do Specyfikacji, a w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie musi być złożone oświadczenie podpisane przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wspólne oświadczenie podpisane łącznie przez każdego z wykonawców składających wspólna ofertę. Dołączenie do oferty oświadczeń oddzielnie podpisanych przez każdego z wykonawców składających ofertę jest możliwe jedynie wtedy, kiedy każdy z wykonawców spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) usług wskazujący na wykonanie co najmniej jednej  usługi  o wartości min 50.000 zł w muzeum lub innym obiekcie, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej podlegających ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jedn. Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), a podlegających obowiązkowej ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.), polegającej na wykonaniu prac związanych z instalacją zabezpieczeń elektronicznych ( elektroniczne systemy technicznej ochrony mienia)  o wartości min. 50.000,00 zł wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa ta została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawidłowo ukończona (załącznik nr 4 do Specyfikacji).

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z pkt 15.4 SIWZ wraz z informacją na temat ich uprawnień, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz podstawie do dysponowania daną osobą,

- posiadają ważną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, uprawniającą do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z załącznikiem nr 2 do Specyfikacji.

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (Załącznik nr 2).

  - Wszystkie dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  - Jeżeli w miejscu w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 16.4 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument, o których mowa w pkt. 16.5 SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

  - Dokument wymieniony w pkt 16.2.a)  winien być przedłożony przez każdego Wykonawcę .

  - Dokument wymieniony w pkt.16.2.b)  winien być przedłożony przez każdego Wykonawcę.

  - Dokument wymieniony w pkt.16.1.a) musi być złożony przez pełnomocnika występującego w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających Się o udzielenie zamówienia lub jako wspólne oświadczenie podpisane łącznie przez każdego z wykonawców składających wspólną ofertę.

  - Dokumenty wspólne, takie jak np. oferta cenowa oraz inne dokumenty na potwierdzenie spełnienia 	warunków udziału w postępowaniu, itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich 	wykonawców składających ofertę wspólną.

  - Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jako wykonawcy składający ofertę wspólną.

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy

  - Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia mogą być przekazywane pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej.

  - Wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu lub formy elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, upoważniony jest: 
p. Marek Pokorski , tel. 91 43 15 275

  - Adres do kontaktów drogą elektroniczną z wykonawcami: biuro@muzeum.szczecin.pl

  - Adres do korespondencji pisemnej jest umieszczony w punkcie pierwszym niniejszej SIWZ.

- Tryb składania zapytań przez Wykonawcę

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej na której była umieszczona specyfikacja.

  - Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.

- Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację oraz zamieszcza na stronie internetowej na której była umieszczona specyfikacja.

- Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt. 15.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie

- Opis sposobu przygotowania ofert

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Oferta winna zawierać prawidłowo wypełniony formularz „OFERTA” (stanowiący Załącznik Nr 1 SIWZ) oraz niżej wymienione dokumenty:

    - Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie.

    - Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

  - Wraz z ofertą winny być złożone:

    - Oświadczenia i dokumenty dotyczące Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 16 Specyfikacji,

    - Dowód wniesienia wadium,

    - Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys ofertowy szczegółowy zawierający: stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych, oraz w załączniku dla analiz indywidualnych i analogii – kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem. Kosztorys szczegółowy ma być podpisany przez Wykonawcę prac.

  - Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

  - Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku).

  - Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

  - Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę, sporządzony w innym języku niż język polski, winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

  - Dokumenty składane wraz z ofertą (inne niż pełnomocnictwa) mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem).

  - Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez Wykonawcę.

  - Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.

  - Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Wskazane jest by w treści oferty umieszczono informację o ilości stron.

  - W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

  - Ofertę oraz pozostałe dokumenty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

Muzeum Narodowe w Szczecinie

„Oferta na: „Rozbudowę systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Muzeum Narodowego przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie””.

Nie otwierać przed dniem 06.06.2012 r., godz. 08:30

  - Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianach winno być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nieoznaczonych wyraźnie i niezaadresowanych zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ.

  - Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Miejsce i termin składania ofert

  - Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w siedzibie Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 27 w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do 06.06.2012 r., godz. 08:00

  - Wszystkie oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom, bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  - Ofertę przesłana pocztą uważa się za złożona w terminie, jeśli znajdzie się w siedzibie Zamawiającego do upływu terminu składania ofert.

- Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w gabinecie Dyrektora w Szczecinie przy ulicy Staromłyńskiej 27 w dniu 06.06.2012 r., o godz. 08:30

- Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

  - Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 23. Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty.

  - Informacje, o których mowa w ppkt. 24.2, zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

  - Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy , zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

  - Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  - W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz z zastrzeżeniem pkt 24.8, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

  - Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z załączonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Zamawiający poprawi w ofercie

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

-  niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy oraz odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy.

- Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

  - Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę, jest ofertą najkorzystniejszą.

  - W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena brutto  x 100 pkt

liczba punktów =   -----------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

  - Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej najniższej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

  - Oceniane będą tylko oferty całkowicie zgodne z SIWZ.

- Unieważnienie postępowania

  - Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy.

  - W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złożyli oferty.

  - Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli środki pochodzące z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

- Udzielenie zamówienia

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i uzyskał najwyższą ilość punktów.

  - Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Powiadomienie zawierać będzie informacje wymagane przez art. 92 ustawy.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty

  - Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej Specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Cena rozumiana jest jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, łącznie z podatkiem VAT, wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze końcowym i w okresie gwarancji. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego

  - Wykonawca określi cenę na podstawie dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia (tj. dokumentacji projektowej i przedmiaru robót) i wszelkich innych postanowień specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także własnej wiedzy i doświadczenia oraz ewentualnej wizji lokalnej. Cena zostanie podana przez Wykonawcę w formularzu oferty oraz kosztorysie szczegółowym. Do wycenionej wartości netto usług należy dodać wartość wynikającą z obowiązującego podatku VAT. Cena brutto będzie podlegała ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny ofert.

  - W przypadku, gdy cena podana w kosztorysie ofertowym będzie różna od ceny wskazanej w formularzu oferty, za prawidłową zostanie przyjęta cena podana w Formularzu oferty. W przypadku błędu w obliczeniu ceny brutto w formularzu oferty Zamawiający uzna, że prawidłowo podano cenę netto. Cena netto zostanie przyjęta jako podstawa dodania podatku VAT według obowiązującej stawki i tak obliczona cena zostanie przyjęta do porównania ofert.

  - Przyjmuje się, iż przedmiar robót ujmuje w sobie wszelkie usługi i roboty wynikające z dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia (tj. projektu wykonawczego, przedmiaru robót).

  - Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z dostarczonym przedmiarem robót oraz pozostałą dokumentacją projektową. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości domniemywa się, że zaoferowana cena oraz zakres prac Wykonawcy obejmuje całe zamierzenie budowlane wynikające z dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót. Ceny określone przez Wykonawcę dla poszczególnych pozycji przedmiarowych nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia.

  - Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadzi do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający  w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który ma obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu Oferty.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej

  - Wykonawcom i innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (dział VI ustawy, art. 179 – 198 g ustawy).

  - Ze względu na wartość zamówienia, w niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)	opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3)	odrzucenia oferty odwołującego.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

FORMULARZ OFERTY

WYKONAWCA

Nazwa (firma): ______________________________________________________________________

Adres: _____________________________________________________________________________

Nr tel _________________________________

Nr fax _________________________________

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu na: „Rozbudowę systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Muzeum Narodowego przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie”

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami podanymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:……………………………………….

Słownie:………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
i uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty.

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

- Ofertę niniejszą składam na ____________ stronach.

_____________________dnia _________

________________________________

(podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

__________________________________
	(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Muzeum Narodowego przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie”

Ja niżej podpisany

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i  adres Wykonawcy)

oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję spełnia warunki, dotyczące:

1) 	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej

__________________________dnia _____________________

________________________________

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Muzeum Narodowego przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie”

Ja niżej podpisany

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i  adres Wykonawcy/Wykonawców)

oświadczam, że w/w Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

___________________________________ dnia _______________ r.

______________________________

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pieczęć wykonawcy

# WYKAZ WYKONYWANYCH USŁUG

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Muzeum Narodowego przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie”

Ja niżej podpisany

_______________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_______________________________________________________________

(nazwa i  adres Wykonawcy/Wykonawców)

oświadczam/y, że ww. wykonawca posiada następujące doświadczenie zawodowe w zakresie usług polegających  na wykonywaniu lub rozbudowie systemu sygnalizacji włamania:

| l. p. | Opis ( rodzaj ) pracy podobnej | Podmiot zlecający prace i miejsce wykonania | Okres w czasie którego usługa była wykonywana | Wartość usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Potwierdzenie należytego wykonanie ww. usług przedstawiam w załącznikach do oferty.

___________________________________ dnia _______________  r.

____________________________
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

(Pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Muzeum Narodowego przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie”

Ja niżej podpisany

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i  adres Wykonawcy/Wykonawców)

oświadczam/y, że ww. wykonawca dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

| l. p. | Nazwisko i imię | Uprawnienia, kwalifikacje zawodowe | zakres wykonywanych czynności | podstawa do dysponowania daną osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_______________________ dnia _______________ r.

______________________________

(podpis Wykonawcy)