Rozdział 	III - WZÓR UMOWY

UMOWA nr ………………

Zawarta w dniu………… w ……………… pomiędzy:

Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin,

Regon 000276860, NIP 851-00-13-721

reprezentowanym przez:

zwane dalej Zamawiającym

a

………………………………….……………………………………………………

reprezentowanym przez: ………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie wystawy stałej w ramach Projektu pn. „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy”” tj. wykonanie wykończeniowych robót budowlanych w obszarze sali wystawy stałej, jak również w przylegających pomieszczeniach sali wystaw czasowych, holu, sali konferencyjnej polegających na  wykonaniu robót budowlanych w zakresie sufitów podwieszanych, ścianek działowych, podłogi i posadzki, ogrzewania podłogowego, robót wykończeniowych, drzwi i wnęk, wykonaniu lady itp., dostawa i montaż obiektów wystawy takich jak gabloty, elektroniczne urządzenia multimedialne, elementy aranżacyjne, dostawa montaż i uruchomienie systemu oświetlenia wystawy, informatycznego systemu zarządzania ekspozycją, systemu pomiaru temperatury i wilgotności powietrza, systemu kasowego, systemu bezpieczeństwa danych itp.

- Przedmiotem zamówienia jest również:.

  - przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do utworów, wykonanych w ramach realizacji Umowy, na wszystkich polach eksploatacji, w zakresie opisanym w § 15 niniejszej Umowy oraz udzielenie odpowiednich licencji lub sublicencji celem legalnego/ zgodnego z prawem działania całości przedmiotu zamówienia.

  - udzielenie, co najmniej 60 - miesięcznej gwarancji oraz 24 – miesięcznej rękojmi za wady na całość przedmiotu zamówienia oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego, z wyjątkiem udzielenia 36 – miesięcznej gwarancji oraz rękojmi za wady na elementy szkieletowe sieci komputerowej na wyposażeniu serwerowni (serwery, switche, routery, itp.) oraz na całość oprogramowania dedykowanego do obsługi wystawy oraz z wyjątkiem udzielenia co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji oraz rękojmi za wady na pozostały sprzęt elektroniczny stanowiący wyposażenie wystawy oraz pozostałe oprogramowanie.

- Szczegółowy zakres prac do wykonania określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia – integralny element niniejszej umowy, w tym w szczególności dokumentacja projektowa wystawy w części ekspozycyjnej i części budowlanej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oraz załączona do niniejszej umowy „Tabela elementów artystycznych wystawy” (załącznik nr 6) określająca podział zadań pomiędzy Wykonawcą wystawy oraz Artystą ( - zespołem artystów zapewniającym wykonanie elementów artystycznych wystawy) w zakresie dostaw / wykonania / montażu / instalacji / uruchomienia obiektów wystawy.

§ 2.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac zgodnie z:

- dokumentacją projektową wystawy w części ekspozycyjnej i części budowlanej, przywołaną w niej częścią dokumentacji wykonawczej budynku oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,

- Tabelą elementów artystycznych wystawy,

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Norm i aprobat technicznych,

- zasadami rzetelnej wiedzy historycznej i zawodowej staranności, ustalonymi zwyczajami oraz zaleceniami Zamawiającego,

- otrzymaną koncepcją plastyczną oraz założonym przez Zamawiającego przesłaniem wystawy,

- sporządzonym przez siebie oraz uzgodnionym z Zamawiającym Harmonogramem rzeczowo finansowym realizacji zamówienia -  na załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Harmonogramem  rzeczowo - finansowym realizacji zamówienia, sporządzonym i uzgodnionym przez strony umowy przed jej podpisaniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów i urządzeń stanowiących jego własność. Wszelkie urządzenia, wyposażenie, oprogramowanie zamontowane w ramach realizacji umowy winny być fabrycznie nowe. Wykonawca na własny koszt i ryzyko oraz przy użyciu własnych materiałów i urządzeń wykona, dostarczy , zainstaluje lub zamontuje przedmiot umowy.

- W stosunku do materiałów które mają być użyte do wykonania elementów aranżacyjnych, Wykonawca zobowiązuje się - w terminie wystarczającym do poczynienia stosownych uzgodnień z Zamawiającym - do przedstawiania ich próbek, wariantów proponowanych rozwiązań, czy kilku koncepcji realizacji, opiniowania ich oraz zatwierdzanie ostatecznych rozwiązań przez Zamawiającego,

- Materiały i urządzenia o których mowa w ust. 2 powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

  - Polski Normom,

  - Wymaganiom dokumentacji o której mowa w ustępie 1, lit. a niniejszej umowy,

  - Wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

  - Wymaganym prawem polskich certyfikatom i dopuszczeniom do użytkowania,

- Dodatkowo na każde żądanie Zamawiającego i Inżyniera kontraktu, Wykonawca wystawy zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty świadczące o spełnieniu wyżej wymienionych wymagań. Brak wymienionych w ust. 4 lit a – d dokumentów będzie skutkował brakiem akceptacji – odbioru elementów wystawy do których dane materiały zostały użyte.

- Wykonawca wystawy zobowiązany jest w szczególności do:

- przed wejściem na teren budowy, do uzgodnienia tras dostępu na teren budowy, oraz do ich przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia,

- rozpoczęcia robót budowlanych oraz pozostałych prac  – nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy;

- Ze względu iż, Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo na terenie budowy:

  - Zobowiązany jest zapewnić właściwe wymagane prawem warunki pracy, sprawny technicznie sprzęt oraz przestrzegać i egzekwować od innych przebywających na terenie realizacja zadania obowiązujące przepisy BHP;

  - zapewnić wszystkim przebywającym na „terenie budowy” stosowne środki ochrony osobistej i przestrzegać innych wymaganych prawem warunków wstępu na teren realizacji projektu.

- urządzenia zaplecza dla potrzeb realizowanego zamówienia, wykonania niezbędnych przyłączy w tym montażu odpowiednich urządzeń pomiarowych w celu korzystania z istniejących mediów, w sposób ściśle uzgodniony z Zamawiającym oraz ponoszenia kosztów ich zużycia;

- uzgodnienia organizacji zaplecza – w postaci rysunku -  z Zamawiającym,

- poinformowania Zamawiającego o godzinach swojej pracy oraz przedłożenia listy osób upoważnionych do wejścia na teren budowy, celem przekazania tych informacji służbom dozorowym Zamawiającego;

- odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu realizacji zamówienia, w przypadku zniszczeń lub uszkodzeń powstałych na skutek prowadzonych robót, zobowiązuje się do naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

- właściwego – zgodnego z zaleceniami konserwatorskimi - przechowywania przekazanych obiektów / materiałów muzealnych,

- zapewnienia dozoru przechowywanego na terenie budowy majątku;

- comiesięcznego – na koniec każdego miesiąca kalendarzowego -  raportowania postępu robót,

- zapewnienia swojej pełnej dyspozycyjności związanej z nadzorem Zamawiającego nad wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- organizacji cotygodniowych spotkań, w których brać udział będą: Kierownik Zespołu ds. kontaktów z Zamawiającym oraz wszystkie osoby ze strony Wykonawcy kierujące aktualnie wykonywanymi pracami, przedstawiciele Nadzoru autorskiego, Zamawiający w tym również reprezentujący go w zakresie robót budowlanych Inżynier kontraktu wraz z inspektorami nadzoru toczących się aktualnie robót,.

  - Spotkania te mają na celu monitorowanie postępu prac, omawianie oraz rozstrzyganie bieżących problemów, planowanie dalszego postępowania.

  - Protokoły z tych spotkań będą mieć charakter nieformalny, wobec czego wszelkie istotne dla dalszej realizacji postanowienia, będą musiały być podejmowane w drodze odrębnej korespondencji kierowanej przez Wykonawcę do Zamawiającego – z wyjątkiem robót budowlanych dla których korespondencja taka winna być kierowana przez Wykonawcę do Inżyniera kontraktu.

- pełnej, bieżącej współpracy z upoważnionym personelem Zamawiającego, z Inżynierem kontraktu - w zakresie wykonywanych robót budowlanych oraz rozliczeń, z Nadzorem autorskim.

- pełnej bieżącej współpracy ze wskazanym przez Zamawiającego Artystą, w zakresie wykonania, instalacji, montażu, obiektów artystycznych wystawy w tym wsadów urządzeń multimedialnych, polegającej na wykonaniu działań przypisanych Wykonawcy w „Tabeli elementów artystycznych wystawy” w porozumieniu i wg. wskazań Artysty, umożliwienie wykonania działań przez Artystę w obszarze wykonania wystawy, przy wzajemnej chęci współpracy, zrozumieniu wzajemnych problemów, kierując się nadrzędnym celem jakim jest wykonanie wystawy w zaplanowanym terminie i budżecie,

- Natychmiastowego zgłaszania do Kierownika projektu wszelkich problemów, utrudnień, które spowodować mogą niedotrzymanie obowiązków umownych,

- umożliwienia wstępu na teren realizacji usługi przedstawicielom Zamawiającego, Artysty, Inżyniera kontraktu, Nadzoru autorskiego i pracownikom innych jednostek sprawujących funkcje kontrolne,

- umożliwienia dostępu na teren realizacji usługi innym wykonawcom którzy pod nadzorem Zamawiającego i na jego odpowiedzialność wykonywać będą odrębne prace takie jak instalacja systemu nagłośnienia i wyposażenie sali konferencyjnej, wyposażenie serwerowni, itp. Czas pracy tych wykonawców zostanie uprzednio uzgodniony przez Zamawiającego z Wykonawcą.

- usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci

- wykorzystania, przetworzenia lub przechowywania w sposób przyjazny dla środowiska wszystkich pozostałości lub materiałów usuniętych z terenu obiektów muzealnych oraz przedstawienia Zamawiającemu stosownej dokumentacji w tym zakresie,

- wykonywania gablot z materiałów neutralnych chemicznie, co winno zostać potwierdzone dokumentacją powykonawczą przekazaną do Muzeum. Dokumentacja zawierać winna wyniki Oddy Test stwierdzające bezterminową przydatność stosowanych materiałów chemicznych, w szczególności lakierów, którymi lakierowane będzie szkło i klejów którymi to szkło zostanie przyklejone do konstrukcji gablot. Pozostałe materiały, stanowiące przestrzeń ekspozycyjną gablot i oddziaływujące na obiekty zabytkowe również winny spełniać bezterminowo test Oddiego. Akceptowane będą wyłącznie testy Oddiego wykonane przez laboratoria muzealne przy muzeach wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów. Raportami spełniającymi powyższe wymagania nie są aprobaty techniczne dopuszczające do użytku materiały i chemię budowlaną lub równoważne oraz aprobaty dopuszczające materiały do kontaktu z wodą i żywnością lub równoważne. W przypadku braku uzyskania przez Wykonawcę  Oddy Test we wskazanym wyżej zakresie Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru końcowego

- Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w ciągu czterdziestu dni roboczych od dnia podpisania umowy, do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji prototypu gabloty wskazanej przez Zamawiającego i spełniającego zadane w dokumentacji projektowej parametry. Prototyp będzie oceniany przez Zamawiającego pod względem spełnienia przez niego walorów estetycznych, bezpieczeństwa i funkcjonalności. W ramach oceny prototypu Wykonawca dokona w obecności przedstawicieli Zamawiającego pomiaru współczynnika ACD atestowanym sprzętem, stosując do tego celu podtlenek azotu zgodnie z normą PN-EN ISO 12569 i przekaże Zamawiającemu raport z przeprowadzonych badań potwierdzający określone w dokumentacji wymagania. Przy ocenie prototypu należy dołączyć opinię rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej - legitymizującego się przynależnością do właściwej izby inżynierów budownictwa, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w branży konstrukcyjno- budowlanej - dotyczącą spełnienia norm bezpieczeństwa w zakresie  budowy oraz eksploatacji wykonanej gabloty. Ze względu na duże obciążenia występujące w zawiasach zastosowanych w układzie otwierających drzwi gablot do opinii należy dołączyć raport/sprawozdanie z badań wytrzymałościowych zawiasów. Badania muszą być przeprowadzone przez Akredytowane Laboratorium Wytrzymałości Materiałów posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej równoważnej kompetencyjnie instytucji i muszą określać maksymalne siły, które zawiasy mogą przenosić. Siły te należy uwzględnić w obliczeniach inżynierskich, które muszą być wykonane przy ocenie proponowanych rozwiązań technicznych.

  - Brak przedstawienia prototypu w wyznaczonym terminie lub któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów dotyczących prototypu skutkować może naliczeniem kar umownych określonych w § 13 ust. 2 lit. a. pkt (iv), a w kolejności odstąpieniem od Umowy z winy Wykonawcy.

  - Jeśli prototyp nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, Wykonawca w ciągu 14 dni roboczych dokona niezbędnych zmian i przedstawi poprawiony lub zmieniony prototyp do ponownej akceptacji Zamawiającemu. Jeśli prototyp ponownie nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego skutkować to może naliczeniem kar umownych określonych w § 13 ust. 2 lit. a. pkt (iv), a w kolejności odstąpieniem od Umowy z winy Wykonawcy.

- Gabloty winne być wyposażone w dokumentacje techniczno – ruchową (DTR) w zakresie ich bezpiecznej eksploatacji. Dotyczy to w szczególności dostępu do wnętrza gablot, a także zachowania wymagań konserwatorskich w zakresie stabilizacji wilgotności względnej na oczekiwanym poziomie.

- Przy wykonywaniu elementów ekspozycji należy uwzględnić możliwość wniesienia ich do sal wystawowych w istniejącym budynku.

- Wszystkie systemy i rozwiązania konstrukcyjne zastosowane do przymocowania konstrukcji wystawowych i zabudów do ścian, sufitu czy podłogi muszą być przygotowane z maksymalną starannością (jeżeli nie określono w projekcie – przy możliwie najmniejszej liczbie punktów mocowania).

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego  o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji usługi, jakość usługi, opóźnienie planowanej daty zakończenia usługi. Wykonawca jest również zobowiązany do współpracy z Inżynierem kontraktu przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom w zakresie robót budowlanych.

- W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych dokumentacją projektową wystawy wraz z odwołaniami do dokumentacji budynku / specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania akceptacji Zamawiającego.

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zaangażowania w osiągnięcie właściwego i spójnego efektu artystycznego wystawy, poprzez aktywne współdziałanie z Artystą, w zakresie ustalania szczegółowych rozwiązań kolorystycznych, oświetleniowych, projekcyjnych, dźwiękowych  itp.

- Wykonawca zobowiązany jest również do:

  - konsultacji, na każdym etapie realizacji poszczególnych elementów zamówienia.

  - Przed wykonaniem, montażem, dostawą poszczególnych elementów zamówienia, których estetyka oraz funkcjonalność wpływa na efekt końcowy wystawy,  proponowane rozwiązania muszą być konsultowane i wymagają akceptacji Zamawiającego lub wskazanego przez niego konsultanta. Wykonanie ww. elementów bez uzyskania akceptacji Zamawiającego uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy lub naliczenia kar umownych zgodnie z  § 13 ust. 2 lit. a. pkt v)

  - Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzgadniania z Artystą bieżących szczegółów rozmieszczenia, montażu itp. wszelkich obiektów wystawy w tym wykonanych na podstawie projektów opracowanych przez Artystę takich jak tabliczki informacyjne, grafiki, infografiki itp.,

  - Wykonawca zapewni tłumaczenia opisów do poszczególnych elementów wystawy, przez tłumaczy posiadających udokumentowane doświadczenie w tłumaczeniu tekstów historycznych na język angielski i niemiecki oraz ukończone wykształcenie wyższe na kierunku filologicznym w zakresie języka, na który ma zostać przełożony tekst.

  - Wykonawca ma możliwość zaproponowania alternatywnych rozwiązań, które gwarantują pod względem funkcjonalnym właściwą realizację przedmiotu Umowy. Wszystkie zaproponowane zmiany w projekcie, w formie rysunków, wykończenia, czy montażu, mogą zostać zrealizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji przez Zamawiającego.

  - Ponadto wykonawca zobowiązany jest również przed przekazaniem przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego, do przeprowadzenia szkoleń z zakresu działań montażowych, obsługi technicznej i konserwacji poszczególnych urządzeń, systemów, oprogramowania i wyposażenia dla wskazanych przez Zamawiającego pracowników. Fakt przeprowadzenia szkoleń winien zostać potwierdzony protokolarnie.

- Wykonawca, w imieniu swoim i Zamawiającego, zapewni następujące polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia realizacji zamówienia:

  - Typu CAR / EAR od wszystkich ryzyk budowlanych / montażowych na sumę ubezpieczenia równą wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

  - ubezpieczenie od szkód na własności Zamawiającego lub własności osób trzecich, spowodowanych działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w wysokości oraz ubezpieczenie ryzyka utraty planowanego zysku w następstwie szkody w mieniu w wysokości min. 4.000.000,00 PLN, .

  - ubezpieczenie ryzyka utraty planowanego zysku w następstwie szkody w mieniu w wysokości min. 4.000.000,00 PLN

  - ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku  do  osób  uprawnionych do przebywania na terenie realizacji usługi oraz osób trzecich, które nie są uprawnione do przebywania na terenie realizacji usługi. Odpowiedzialność taka w przypadku obrażeń ciała będzie zgodna z polskim prawem oraz z zasadami rekompensat pracowniczych, nie mniej niż 50 000,00 PLN na każdy wypadek z nieograniczoną liczbą zdarzeń.

- Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia realizacji zamówienia podaną w Umowie i następnie wraz z dowodem opłaty składek przedstawiane na żądanie Zamawiającego. Jeżeli nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów ubezpieczeniowych czy tez dowodu opłaty składek, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową na koszt Wykonawcy.

- Koszty, które Zamawiający poniesie celem ubezpieczenia Wykonawcy, Zamawiający będzie mógł potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy, a jeżeli nie będzie to możliwe, roszczenie o zwrot kosztów ubezpieczenia Wykonawcy Zamawiający zaspokoi z zabezpieczania należytego wykonania umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie istniejących w budynku instalacji w stanie nie zmienionym / nie uszkodzonym. W przypadku, gdy realizacja usługi obejmuje wykonywanie prac kolidujących z istniejącymi instalacjami lub inne działania budowlane mogące stwarzać niebezpieczeństwo uszkodzenia / utratę gwarancji w ramach istniejących instalacji, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed planowaną datą wykonywania takiego działania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia substancji budynku „Centrum Dialogu Przełomy” oraz znajdujących się w nim instalacji, wyposażenia i innych części przez siebie oraz zatrudnione przez siebie osoby. W razie stwierdzenia przypadków uszkodzenia ww. obiektu lub jego części , Wykonawca ponosi pełne koszty przywrócenia go do stanu pierwotnego. Zamawiający jest w takim przypadku uprawniony również do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania pełnym potencjałem technicznym w zakresie środków komunikacji i porozumiewania się z Zamawiającym / Inżynierem kontraktu / innymi stronami toczącego się zadania, w tym m.in. celem zapewnienia stałej łączności telefonicznej, e-mail, możliwości tworzenia bieżącej korespondencji.

- Wykonawca przed podpisaniem Umowy przedstawi Zamawiającemu doświadczenie zawodowe tłumacza języka angielskiego oraz tłumacza języka niemieckiego.

§ 3.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren realizacji zamówienia najpóźniej w terminie 7 dni od podpisania umowy.

- W terminie 3 dni od podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędną do prowadzenia robót dokumentację za wyjątkiem projektów niektórych obiektów wystawy, które zostaną przekazane w terminach określonych w „Tabeli elementów artystycznych wystawy”.

- Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:

- współdziałania z Wykonawcą na każdym etapie prowadzenia robót, w tym w szczególności do pomocy w rozstrzyganiu sporów pomiędzy Wykonawcą a pozostałymi stronami realizacji zadania;

- podejmowania uzgodnień / decyzji w trybie natychmiastowym, mając na względzie możliwość dochowania terminów umownych przez Wykonawcę,

- koordynacji współpracy wszystkich uczestników procesu realizacji wystawy, w tym egzekwowania od Artysty przestrzegania terminów przekazywania projektów elementów aranżacyjnych określonych w „Tabeli elementów artystycznych wystawy”. Zamawiający zobowiązuje się do natychmiastowego informowania Wykonawcę wystawy o wszelkich ewentualnych opóźnieniach w tym zakresie.

- terminowego regulowania należności zgodnie z §10 umowy;

- odbioru wykonanych robót zgodnie z §6 umowy,

- W przypadku, gdy koniecznym będzie dokonanie uzgodnień lub uzyskanie decyzji administracyjnych Zamawiający udzieli Kierownikowi Zespołu Wykonawcy stosownych pełnomocnictw.

- Zamawiający ustanowi inspektorów nadzoru inwestorskiego w stosunku do wykonywanych robót budowlanych.

§ 4.

WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiotu Umowy z należytą starannością, zaangażowaniem, wymaganym przy tego rodzaju usługach, ze sztuką budowlaną oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy przez osoby wskazane w załączniku nr I.4 do złożonej przez siebie oferty pn. „Potencjał kadrowy".

- Zmiana którejkolwiek, ze wskazanych w załączniku, o którym mowa w ust. 3 osób w trakcie wykonywania Umowy, powinna być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zatwierdzona przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy wykształcenie i doświadczenie proponowanych osób będzie równorzędne lub wyższe od wykształcenia i doświadczenia wymaganego przez Zamawiającego w trakcie postępowania przetargowego.

- Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w pkt 4, nie później niż 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do udziału danej osoby w wykonywaniu przedmiotu Umowy.

- Skierowanie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego, do wykonania Umowy innych osób, niż wskazane w Ofercie Wykonawcy upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższym uchybieniu.

- Wykonawca oświadcza, że przy realizacji postanowień niniejszej Umowy współpracować będzie z innymi wykonawcami realizującymi zadania w ramach inwestycji .

§ 5.

KONTROLA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

- Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli sposobu wykonywania umowy.

- W celu realizacji powyższego, Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego, udzieli informacji, co do stanu zaawansowania wykonania przedmiotu Umowy, w tym zapewni wgląd do wszelkich dokumentów związanych z zamówieniem, a w tym do dokumentów potwierdzających zgodność wykonanych robót oraz wbudowanych urządzeń lub materiałów z dokumentacją wymienioną w §. 2 ust. 1 niniejszej Umowy oraz normami, łącznie z normami krajowymi i branżowymi, oraz zaleceniami producenta dotyczącymi zastosowanych materiałów.

- Wykonawca zobowiązuje się do comiesięcznego – na koniec każdego miesiąca kalendarzowego -  raportowania postępu robót. A w szczególności raport obejmować będzie opis stanu zaawansowania prac, opis przyczyn ewentualnych przesunięć w ramach założonego „Harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji zamówienia”, zaktualizowany „Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zamówienia”. Wszelkie przesunięcia w ww. Harmonogramie  wymagać będą zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie opracowania wszelkiego rodzaju sprawozdań na potrzeby Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na potrzeby innych jednostek organizacyjnych Organizatora Muzeum, jakim jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Terminy wykonywania powyższego zależne będą od terminów zadanych przez Urząd Marszałkowski WZ.

§ 6.

TERMINY WYKONANIA

- Zamawiający przewiduje wykonanie całości przedmiotu zamówienia w terminie do 23.01.2015 r.

- Wszelkie roboty budowlane oraz dostawy objęte dokumentacją wystawy – część budowlana zostaną wykonane do 30.11.2014 r.

- Oprócz wymienionych powyżej terminów odbiorów, Wykonawca wystawy winien stosować się do terminów pośrednich wymienionych w „Tabeli elementów artystycznych wystawy”.

- Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania ustalonych z Artystą terminów szczegółowych dot. wykonywania / współwykonywania elementów artystycznych wystawy.

§ 7.

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może powierzyć prac / robót budowlanych objętych przedmiotem umowy do wykonania innym podmiotom pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że wymieniony poniżej zakres robót powierzy podwykonawcom:

  - …….,

  - …….,

  - ……..

- Przy realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca będzie korzystał z następujących podwykonawców:

  - …………

  - …………

- Warunkiem zawarcia umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą jest uzyskanie akceptacji Zamawiającego do projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. W tym celu projekt umowy należy przedłożyć w terminie 14 dni przed planowanym dniem jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni od prawidłowego zgłoszenia akceptuje lub odrzuca wraz z uzasadnieniem proponowany projekt umowy.

- Zgody Zamawiającego wymagają również wszelkie zmiany w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. W celu jej uzyskania Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu zmiany umowy. Zamawiający akceptuje lub odrzuca je w terminie określonym w ust.5 .

- Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na proponowanego podwykonawcę lub na zmianę w umowie z podwykonawcą gdy:

  - projekt umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie będzie w należyty sposób zabezpieczał interesu finansowego Zamawiającego,

  - zgłaszany podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w swoim zakresie działania, jakie były postawione wobec Wykonawcy – zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp;

  - podwykonawca lub dalszy podwykonawca, występuje w zamian podmiotu, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, nie posiada tych zasobów,

  - gdy wartość zleconych podwykonawcy prac wraz z wypłaconą częścią wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy wynagrodzenie, określone w § 10 ust. 1 umowy;

  - terminy płatności dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców będą dłuższe niż 30 dni.

  - Poweźmie wiedzę, iż Podwykonawca lub dalszy podwykonawca znajduje się w stanie upadłości, likwidacji lub wszczęto wobec niego egzekucję;

  - Poweźmie wiedzę, iż podwykonawca lub dalszy podwykonawca posiada zaległości w opłacaniu podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, chyba że udowodni, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- Zamawiający wnosi w terminie 7 dni od przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, sprzeciw w przypadku, gdy umowa zawiera odmienną treść od tej, która stanowiła podstawę zatwierdzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a w szczególności, gdy termin płatności jest dłuższy niż wskazany w § 10 ust. 10 umowy.

- Podwykonawca może zwrócić się do Zmawiającego z roszczeniem o zapłatę wymagalnego wynagrodzenia, którego nie otrzymał od Wykonawcy przedstawiając kopię faktury wraz z załącznikami potwierdzającymi wymagalność roszczenia.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo.

  - Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

  - Zapłata wynagrodzenia następuje w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający uznał roszczenie podwykonawcy za słuszne

- W przypadku zwrócenia się przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę o zapłatę wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wniesienie pisemnych uwag dotyczących zasadności zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Brak uwag Wykonawcy w wyznaczonym terminie oznacza potwierdzenie zasadności roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Wniesienie w terminie uwag przez Wykonawcę, upoważnia Zamawiającego do:

  - niedokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożenia do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Dokonanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, upoważnia Zamawiającego do potrącenia wypłaconego wynagrodzenia z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. Nie pozbawia to jednocześnie Zamawiającego prawa naliczenia kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 2 lit. b pkt „vii”.

- W przypadku naruszenia postanowień ust. 4, 6, 8 niniejszego paragrafu Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 2 lit. b pkt „viii”  lub odpowiednio w §. 13 ust. 2. lit. a pkt. „ix” lub pkt. ”x”.

- Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie usługi, Wykonawca odpowiada jak za własne.

§ 8.

ODBIORY ROBÓT

- Strony przewidują następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiory częściowe,

- odbiór końcowy,

- odbiór pogwarancyjny.

- Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje właściwy inspektor nadzoru inwestorskiego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę do Inżyniera Kontraktu,

- W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, inspektor nadzoru inwestorskiego może żądać odkrycia robót lub wykonania ich ponownie na koszt Wykonawcy.

- Odbiory częściowe dokonywane będą przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego – w zakresie robót budowlanych oraz upoważniony personel Zamawiającego w zakresie pozostałych elementów zamówienia. Odbiory częściowe odbywać się będą raz w miesiącu i obejmować będą rzeczowy zakres prac / dostaw wskazany w Harmonogramie rzeczowo – finansowym.

- Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wystawy, Wykonawca przeprowadzi niezbędne szkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego, oraz przeprowadzi przy udziale Zamawiającego próby i testy wszystkich zamontowanych w ramach realizacji zamówienia urządzeń i instalacji. Wyniki prób i testów winny zostać zaprotokołowane. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie zapewniającym samodzielną obsługę eksploatacyjną przez wskazany personel Zamawiającego oraz osiągnięcie pozytywnych wyników ww. prób i testów warunkuje dalszą kontynuację procedury odbioru końcowego zamówienia.

- Do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Kierownik Zespołu Wykonawcy winien przedłożyć do Zamawiającego:

  - dokumentację powykonawczą,

  - karty materiałowe,

  - dokumenty wymienione w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,

  - wyniki i protokoły z przeprowadzonych badań, kontroli i testów,

  - instrukcje eksploatacyjne, dokumentacje techniczno – ruchowe, instrukcje obsługi, specyfikacje techniczne – całość w języku polskim – dokładnie opisujące budowę, działanie, funkcje i zawierające inne niezbędne informacje niezbędne do właściwej eksploatacji urządzeń zamontowanych w ramach wykonanych robót.

  - Protokoły z przeprowadzonych szkoleń,

  - Uzgodnienia i decyzje wydane przez P.S.P. oraz inne organy administracyjne,

  - licencje i sublicencje,

  - karty gwarancyjne,

  - szczegółowy spis uzupełniony o wycenę przekazywanego wyposażenia / obiektów wystawy,

  - komplet zabezpieczeń oraz haseł do zainstalowanego oprogramowania,

  - Do zgłoszenia do odbioru końcowego zamówienia, Wykonawca dołączy oświadczenie o zgodności i kompletności wykonania zamówienia z dokumentacją wymienioną w § 2 ust.1 lit a – lit. f

- Odbiory częściowe i końcowy będą dokonywane na pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru złożone przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego na 7 dni przed planowaną datą odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania oraz załączenia do zgłoszenia wszystkich niezbędnych do odbioru dokumentów, tj. protokołów odbioru poszczególnych elementów prac / dostaw wchodzących w odbieraną część zamówienia, zbiorczego protokółu odbioru części zamówienia, przejściowego świadectwa płatności, protokołu zaawansowania prac, operat kolaudacyjny, itp.

- Wszystkie protokoły odbioru winny zawierać:

  - Dzień i miejsce odbioru,

  - Zakres zrealizowanych robót / działań,

  - Ocenę wykonanych robót / działań,

  - Ewentualne zalecenia / polecenia,

  - Terminy realizacji zaleceń / poleceń,

  - Decyzję „odebrać / nie odebrać”,

  - Zatwierdzenie poczynionych ustaleń przez Wykonawcę oraz Odbierającego.

- Zamawiający w ciągu 5 dni od wpłynięcia zawiadomienia wyznaczy datę, powiadomi uczestników oraz rozpocznie czynności odbiorowe.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (każdego z wymienionych w ust. 1 rodzaju) wad w wykonanych robotach budowlanych / pracach, innych przekazywanych elementach wystawy lub w przekazanej dokumentacji Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia nieprawidłowości. W tym celu Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad.

- Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy i/lub żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w  § 13 ust. 2 lit. a pkt. „ii” lub odpowiednio § 13 ust. 2 lit. a pkt. „iii”.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia , Zamawiający może odstąpić od umowy i / lub żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 13 ust. 2 lit. a pkt. „iii”.

- Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Wszelkie wady i usterki stwierdzone podczas czynności odbiorowych, winne być odnotowane w protokole odbioru wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Usunięcie wad / usterek musi zostać potwierdzone protokolarnie, przy udziale osób które brały udział w poprzednim odbiorze.

- Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót oraz usuniętych wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

- Odbiór pogwarancyjny odbywa się w terminie wzajemnie uzgodnionym przez strony umowy.

§ 9

OSOBY REPREZENTUJĄCE STRONY ORAZ ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

- Zamawiającego reprezentuje Kierownik projektu:

a) W zakresie nadzorowania realizacji umowy, koordynacji pozostałych uczestników z ramienia Zamawiającego, spraw formalno – prawnych Kierownik projektu

p. ………………………., tel.,……………………..,

Adres e-mail: ……………………………………………………………….

b) W zakresie prowadzenia spraw budowlanych Inżynier kontraktu wraz z zespołem Inspektorów Nadzoru:

p. ………………………., tel.,……………………..,

Adres e-mail: ……………………………………………………………….

Inspektor nadzoru ds. Konstrukcyjno – budowlanych,

p. ………………………., tel.,……………………..,

Adres e-mail: ……………………………………………………………….

Inspektor nadzoru ds. elektrycznych,

p. ………………………., tel.,……………………..,

Adres e-mail: ……………………………………………………………….

Inspektor nadzoru ds. sanitarnych,

p. ………………………., tel.,……………………..,

Adres e-mail: ……………………………………………………………….

c) W zakresie aranżacji wystawy:

p. ………………………., tel.,……………………..,

Adres e-mail: ………………………………………………………………. ,

p. ………………………., tel.,……………………..,

Adres e-mail: ………………………………………………………………. ,

- W skład zespołu Artysty wchodzą:

a) Koordynator zespołu, oraz artysta :

p. ………………………., tel.,……………………..,

Adres e-mail: ………………………………………………………………. ,

b) Artysta ……………… ::

p. ………………………., tel.,……………………..,

Adres e-mail: ………………………………………………………………. ,

c) Artysta ………………….::

p. ………………………., tel.,……………………..,

Adres e-mail: ………………………………………………………………. ,

- Wykonawcę reprezentuje Kierownik Zespołu ds. kontaktów z Zamawiającym w osobie.:

p. ………………………., tel.,……………………..,

Adres e-mail: ………………………………………………………………. ,

- Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane faksem lub pocztą elektroniczną z jednoczesnym potwierdzeniem na piśmie, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

- Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów lub adresu e-mailowe podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, numeru telefaksu lub adresu e-mailowego. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, adresu e-mailowego zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, adresu e-mailowego, Strony uznają za doręczone.

§ 10.

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożoną Ofertą w wysokości …………………… netto (słownie: …………………………), które wraz z uwzględnieniem podatku VAT wyniesie …………………………… brutto (słownie: ……………………).

- Wynagrodzenie wypłacone będzie w częściach wynikających z Harmonogramu rzeczowo – finansowego, których wykonanie zostało odebrane i potwierdzone protokolarnie.

- Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 Kodeksu cywilnego.

- Wartość wynagrodzenia nie będzie waloryzowana w okresie realizacji przedmiotu umowy, i uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym również koszty szkoleń personelu przewidzianego do obsługi wykonanych elementów zamówienia, koszty gwarancji jakości, wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych, koszty licencji oraz innych produktów przekazanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w ramach realizacji niniejszego zamówienia.

- Ze względu na sposób finansowania zamówienia Zamawiający wymaga, aby wynagrodzenie wykonawcy na fakturze, było podzielone na pozycje dotyczące wynagrodzenia za wykonanie prac związanych z wystawą stałą (1), za wykonanie prac budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej budynku (2), oraz za wykonanie / prac / dostaw dodatkowych (3) . Przyporządkowanie wynagrodzenia do określonej pozycji wskazują przedmiary jakie Zamawiający dołączył do dokumentacji projektowej wystawy.

- Podstawą rozliczania wykonania robót i wystawiania faktur VAT będą protokóły odbioru części zamówienia, oraz protokóły zaawansowania prac oraz przejściowe świadectwo płatności – zgodnie z formularzami dostarczonymi przez Zamawiającego.

- Do każdej faktury Wykonawca ma obowiązek dołączyć dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Brak takich dowodów może stanowić podstawę dla wstrzymania płatności przez Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku roszczenie o odsetki w związku późniejszą wypłata wynagrodzenia.

- Zapłata za wystawioną fakturę nastąpi jeżeli do faktury załączone zostaną dokumenty wymienione w ustępie 6 niniejszego paragrafu, potwierdzające całkowite i prawidłowe wykonanie części robót .

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

- Faktura winna być wystawiona na Zamawiającego, tj. Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin, NIP 851-00-13-721.

- Rozliczenia będą prowadzone w walucie polskiej, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie 30 dni liczonych od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Na zasadzie potrącenia umownego, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie roszczenia służące w stosunku do Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczególności kary umowne, koszty poniesione na ustanowienia ubezpieczenia, kwoty zapłacone bezpośrednio podwykonawcom, roszczenia o obniżenie wynagrodzenia, koszty związane z wykonaniem zastępczym.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności. Jedynym wierzycielem dla Zamawiającego będzie wykonawca wybrany w wyniku zakończonego postępowania przetargowego.

§ 11

PRAWA AUTORSKIE

- W ramach wynagrodzenia określonego niniejszą Umową, Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów stworzonych przez Wykonawcę w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, w tym każdej ich zmodyfikowanej wersji, oraz własności przedmiotu, na którym utwór utrwalono z chwilą przyjęcia utworu. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych i udzielenia zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do utworów, dostarczonych i wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. Przeniesienie praw wskazanych w zdaniu poprzednim nastąpi po protokolarnym odbiorze utworów w trybie przewidzianym w §7 ust. 9. Przeniesienie praw autorskich, do zmodyfikowanej wersji utworu, nastąpi z chwilą dokonania odbioru zmodyfikowanej wersji.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że będzie wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów, jakie powstaną w wyniku prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy lub jego części, w szczególności, że prawa te w chwili ich

  - przeniesienia na Zamawiającego nie będą w całości ani w żadnej części zbyte, obciążone, ani nie zostanie w stosunku do nich udzielone upoważnienie do korzystania osobie trzeciej.

- Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z utworów określonych w ust. 1 nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich w szczególności praw autorskich do cudzego utworu .W przypadku roszczeń osób trzecich wiązanych z naruszeniem ich praw w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z utworów wykonanych w ramach niniejszej umowy Wykonawca obowiązany jest przyłączenia się do sporu po stronie Zamawiającego. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z takim sporem.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie licencji i sublicencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 1 nastąpi bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, ilości egzemplarzy i obejmie następujące pola eksploatacji:

  - stosowanie, wyświetlanie, wystawianie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu,

  - wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub multimedialnej, pobieranie danych z bazy,

  - trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie (w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo) całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera, włączając w to sporządzanie kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,

  - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem i dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,

  - tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany),

  - dokonywanie rozwoju lub tworzenia nowych funkcjonalności,

  - publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, publiczne wykonanie lub publiczne odtwarzanie, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadawania (reemitowania) dzieła, (m.in. udostępniania w Internecie),

  - rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,

  - prawo do zwielokrotniania kodu lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie,

  - zezwolenie na tworzenie opracowań i przeróbek prototypu systemu oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej Umowie,

  - prawo do określenia nazw prototypu systemu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie system lub znaków towarowych, wykorzystanych w systemie,

  - prawo do wykorzystywania prototypu systemu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych prawo do rozporządzania utworami składającymi się na prototyp systemu i ich opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do materiałów wytworzonych w toku realizacji niniejszej Umowy.

- Wykonawca udziela bezwarunkowej zgody do dokonywania przez Zamawiającego, bez ograniczeń, wszelkich zmian i modyfikacji w materiałach wytworzonych przez Wykonawcę w toku realizacji zamówienia. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w przedmiocie Umowy (prawa zależne), wynikających z konieczności dokonywania zmian, modyfikacji, ulepszeń przedmiotu Umowy lub poszczególnych jego części. Zgoda ta dotyczy wszystkich pól eksploatacji, o których mowa w ust. 4.

- Wykonawca oświadcza, iż zgoda, o której mowa w ust. 6 nie zostanie przez niego cofnięta.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- W przypadku utworów, w szczególności oprogramowania, co do których Wykonawcy nie przysługują prawa autorskie, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w §10 ust. 1 niniejszej Umowy licencje lub sublicencje -w takim zakresie w jakim nabył je od podmiotów dysponujących prawami do ww. utworów, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.

- Wraz z protokołem odbioru końcowego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet zabezpieczeń oraz haseł, kodów umożliwiających eksploatację i modyfikację rozwiązań programowych w systemie zarządzania multimediami i wyraża zgodę na dokonywanie zmian.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 12.

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA

- Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady na zasadach określonych w kodeksie cywilnym w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot umowy na okres 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego na całość przedmiotu zamówienia z następującymi wyjątkami:

  - .Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wszystkie elementy elektronicznego wyposażenia serwerowni oraz na całość oprogramowania dedykowanego do obsługi wystawy takiego jak system zarządzania multimediami, zintegrowany system zarządzania wystawą, system rezerwacji zwiedzania i sprzedaży biletów - na okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

  - Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wszystkie pozostałe elektroniczne wyposażenie wystawy oraz pozostałe oprogramowanie na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do udziału w przeglądach gwarancyjnych, które będą się odbywały raz na sześć miesięcy.

- Z każdego przeglądu gwarancyjnego lub eksploatacyjnego sporządzony zostanie protokół, zawierający co najmniej datę sporządzenia protokołu, opis wad/usterek, jeśli takie zostaną ujawnione oraz termin ich usunięcia. Koszt dojazdu na wyznaczone przeglądy pokryje Wykonawca.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach/usterkach, innych niż stwierdzone podczas przeglądów gwarancyjnych o których mowa w ust. 5. w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia. Zgłoszenie dokonane zostanie faxem, e-mailem lub pisemnie - zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawcę w nagłówku karty gwarancyjnej.

- W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad/usterek w ciągu 7 dni od dnia sporządzenia protokołu o którym mowa w ust. 5 lub przesłania zgłoszenia o którym mowa w ust. 6. W sytuacjach wyjątkowych, niezależnych do Wykonawcy, Zamawiający może wyznaczyć dłuższy termin na usunięcie wad/usterek. W przypadku wystąpienia wady/usterki zagrażającej prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia lub zagrażającej bezpieczeństwu, Wykonawca musi usunąć tę usterkę w ciągu 48 godzin od dnia sporządzenia protokołu o którym mowa w ust. 5 lub wysłania zawiadomienia o którym mowa w ust. 6.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, o planowanym terminie i godzinie przyjazdu do Oddziału MNS „Centrum Dialogu Przełomy” w celu realizacji czynności mających na celu usunięcie wad/usterek. Czynności na terenie Muzeum związane z usuwaniem wad/usterek mogą się odbywać w każdy dzień, w godz. 8-15, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Usunięcie wad/usterek musi zostać potwierdzone protokolarnie, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

- W przypadku usunięcia wad/usterek okres gwarancji, w zakresie dokonanej naprawy, biegnie na nowo, licząc od dnia podpisania protokołu w sprawie usunięcia wad/usterek.

- Wszelkie naprawy, usuwanie wad, awarii, usterek w zakresie sprzętu elektronicznego będą następowały w autoryzowanych serwisach producenta. Jeżeli serwis gwarancyjny ma być wykonywany poza siedzibą Zamawiającego koszty koniecznego transportu pokryje Wykonawca.

- W zakresie elektronicznego wyposażenia serwerowni / wyposażenia multimedialnego Wykonawca zobowiązany jest do:

  - usuwania awarii dostarczonego sprzętu i oprogramowania,

  - udzielania pomocy drogą telefoniczną przy rozwiązywaniu problemów związanych ze zmianami w konfiguracji sprzętu, oprogramowania itp., w tym celu do karty gwarancyjnej dołączy informację o numerze telefonu czynnego w każdy dzień roboczy w godzinach 8 – 15, na który będzie można zgłaszać ww. problemy,

  - przystąpienia do usuwania awarii w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia,

  - usunięcia awarii w ciągu 7 dni od przyjęcia zgłoszenia,

  - w zakresie elektronicznego wyposażenia serwerowni na czas awarii Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udostępnienia Zamawiającemu sprzętu zastępczego z dostawą w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii,

  - wymiany sprzętu na nowy w przypadku wystąpienia drugiego uszkodzenia tego samego elementu.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad/usterek/awarii w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 30 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia naprawy osobie trzeciej, bez utraty praw wynikających z gwarancji. Koszt naprawy zostanie potrącony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zgodnie z zapisem w § 13 ust. 3.

- Strony dokonają pogwarancyjnego odbioru zamówienia. Odbiór ten nastąpi w ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego. Zamawiający, wyznaczy datę odbioru i powiadomi o niej Wykonawcę. Ewentualne stwierdzone wady Wykonawca usunie w trybie i terminach określonych w niniejszym paragrafie.

- Jeśli w ramach realizacji Umowy zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem poinformuje o tym Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji.

- Jeśli na zainstalowane w ramach realizacji Umowy urządzenia, materiały budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

- Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji wraz z pisemną gwarancją o której mowa w ust.2, po odbiorze przedmiotu Umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 13.

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

- Strony umowy zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Kary będą naliczane w następujących przypadkach i w wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

    - zwłokę w wykonaniu całego przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 6 ust. 1 lub za zwłokę w wykonaniu części budowlanej przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 6 ust. 2 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §10 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem lit. b;

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po terminie ustalonym na usunięcie wad;

    - za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1. Umowy

    - za niedostarczenie prototypu odpowiadającego wymaganiom Zamawiającego w sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 7 lit. b. w wysokości 10.000 zł za każdy przypadek;

    - wykonanie poszczególnych elementów, o których mowa w § 2 ust. 15 lit. b. bez uzyskania akceptacji Zamawiającego w wysokości 100% wartości tego elementu określonej na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę kosztorysu za każdy przypadek.

  - ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo nałożenia na Wykonawcę kary umownej :

    - w wysokości 1.000 zł za stwierdzone i udokumentowane, niezgodne z warunkami konserwatorskimi przechowywanie powierzonych Wykonawcy eksponatów oraz materiałów archiwalnych;

    - w wysokości 500 zł za każde udokumentowane uchybienie pracownika Wykonawcy przepisom bezpieczeństwa i higieny prac;

    - w wysokości 1.000 zł za każde stwierdzone przez Zamawiającego uszkodzenie majątku Zamawiającego, niezależnie od kosztu przywrócenia go do stanu pierwotnego.

    - w wysokości 500 zł za nieprzekazanie raportu w określonym terminie za każdy dzień zwłoki;

    - w wysokości 20.000 zł za podzlecenie całości lub części robót bez zgody Zamawiającego za każdy taki przypadek;

    - w wysokości 20.000 zł za każdy przypadek nieuzgodnionego z Zamawiającym działania, w wyniku którego utracił on prawo do przysługującej mu gwarancji – udzielonej w ramach wykonania I lub II etapu robót budowlanych w budynku „Centrum Dialogu Przełomy”,

    - w wysokości 10.000 zł za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

    - w wysokości 10.000 zł; za nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo oraz projektu jej zmiany,

    - w wysokości 10.000 zł za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

    - w wysokości 10.000 zł w przypadku zawarcia w umowie o podwykonastwo terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni i braku zmiany takiego terminu na żądanie Zamawiającego

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

    - zwłokę w przekazywaniu terenu realizacji zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;

    - za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §10 ust. 1. Umowy, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych w § 14 ust. 2.

- W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przekracza wysokość kar umownych lub gdy przyczyna szkody nie jest ujęta w zapisie o karach umownych, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne określone w ust. 2.

- Naliczenie kar zgodnie z ust.2 nie wyklucza skorzystania z innych uprawnień wskazanych w umowie.

- Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 2, Zamawiający jest upoważniony do potrącenia kwoty kary z wynagrodzenia Wykonawcy lub dochodzenia zapłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W okresie obowiązywania Umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu Umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu Umowy.

§ 14.

ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, w następujących przypadkach:

  - Wykonawca nie przystępuje do robót w określonym w umowie terminie;

  - Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje się z wykonaniem prac przez okres co najmniej 21 dni;

  - Wykonawca nie reguluje wymagalnych należności w stosunku do podwykonawców;

  - Wykonawca podzleci całość lub część robót podwykonawcy lub dokonuje cesji Kontraktu bez wymaganej zgody Zamawiającego;

  - Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z dokumentacją określającą przedmiot zamówienia lub wskazaniami Zamawiającego;

  - Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenia należytego wykonania w terminie określonym w §15 ust.4 umowy, w przypadku przedłużenia terminu wykonania umowy;

  - zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy;

  - Wykonawca przejdzie w stan likwidacji,

  - wydany zostanie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - którykolwiek z wierzycieli Wykonawcy lub Wykonawca złoży wniosek do właściwego sądu o ogłoszenie upadłości, ale przed wydaniem przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości,

  - jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy

  - w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie,

- Wypowiedzenie umowy w przypadkach wskazanych w ust.2 pkt. a)-f) jest możliwe po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy, odpowiednio do podjęcia lub wznowienia wykonania prac, do wykonania zaległych czynności albo uregulowania zaległych należności we wskazanym w wezwaniu terminie.

- Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy w przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia przez Zamawiającego lub Instytucję Zarządzającą RPO WZ od umowy o dofinansowanie.

- Wykonawca może wypowiedzieć umowę w terminie 30 dni, gdy:

  - Zamawiający poleca wstrzymanie prac i w okresie co najmniej 3 miesięcy nie podejmuje decyzji o ich wznowieniu;

  - Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wymagalnej faktury Wykonawcy przez okres co najmniej 60 dni.

- Odstąpienie lub wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania się z wykonaniem prac i zabezpieczenia terenu budowy. Zamawiający może wydać Wykonawcy pisemne polecenie dokończenia części prac, jeżeli uzna, że jest to w danej sytuacji uzasadnione ze względów technicznych lub ekonomicznych.

- W sytuacjach określonych w niniejszym paragrafie Wykonawca po odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy dokona inwentaryzacji wykonanych prac, która po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie podstawą ostatecznego rozliczenia umowy. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie jedynie za wykonane roboty.

§ 15.

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA

- W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto tj. na kwotę ………………………….……. zł (słownie: ….................................................................).

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie .................................................................... .

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania zabezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy tj. od dnia podpisania umowy do upływu terminu rękojmi plus 15 dni.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie zdoła ukończyć realizacji zamówienia w terminie albo termin wykonania umowy ulegnie przesunięciu, Wykonawca zobowiązany jest na co najmniej 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia przedłużyć jego ważność lub wnieść nowe zabezpieczenie na przedłużony okres realizacji umowy + rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenia zgodnie z ust.4 to Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania należnego Wykonawcy wynagrodzenia równego kwocie zabezpieczenia na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

  - 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni po dokonaniu protokolarnie potwierdzonego odbioru trzeciej części zamówienia;

  - 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w tym roszczeń z tytułu rękojmi oraz gwarancji.

§ 16

ZAMÓWIENIA DODATKOWE / UZUPEŁNIAJĄCE

- Udzielenie zamówienia dodatkowego będzie możliwe tylko i wyłącznie wówczas, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty /prace niezbędne do wykonania, nie przewidziane i nie wynikające z dokumentacji projektowej, a których wykonawca pomimo usilnych starań nie mógł przewidzieć.

- Zamówienia dodatkowe / uzupełniające będą rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy wykonawcą realizującym zamówienie, a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki dla udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p.

- Udzielenie zamówienia dodatkowego / uzupełniającego będzie możliwe po zbadaniu okoliczności będących podstawą ich udzielenia i szczegółowego uzasadnienia w protokole konieczności wykonania zamówienia dodatkowego / uzupełniającego, po zatwierdzeniu go przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.

- Podstawą wyceny zamówienia dodatkowego / uzupełniającego będzie złożony przez wykonawcę kosztorys ofertowy – w zakresie tych pozycji które są w nim ujęte. W pozostałych elementach wycena podlegać będzie odrębnym negocjacjom – nie dotyczy zamówienia uzupełniającego.

§ 17.

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający na podstawie art 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w następujących przypadkach:

  - zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych, w przypadku:

    - śmierci,

    - rozwiązania stosunku pracy,

    - utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamówienia,

    - choroby powyżej 14 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,

    - urlopu wypoczynkowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - na czas tego urlopu,

    - innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

    - Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołanie nowych, będzie możliwa na uzasadniony obiektywnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co oznacza, że kwalifikacje nowo wprowadzonych osób muszą być takie same albo wyższe od kwalifikacji personelu wykazanego w ofercie.

    - Wniosek o którym mowa w zdaniu powyżej, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu.

    - Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany osoby z kluczowego personelu jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić  taką osobę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W przypadku zmiany osoby z kluczowego personelu  nowa osoba musi spełniać wymagania określone dla danej osoby zmienianej

  - Zmiana terminu pośredniego określonego w „Harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji umowy” - Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w terminach pośrednich określonych w „Harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji zamówienia” w przypadku gdy, nie naruszają one terminów wykonania Przedmiotu umowy określonych w § 6 ust. 1 i ust. 2 umowy.

  - Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań:

    - przekazania terenu realizacji zamówienia,

    - przekazania dokumentacji (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,  innych wymaganych przepisami, do których Zamawiający był zobowiązany),

    - opóźnienia w przekazywaniu przez Artystę projektów obiektów / elementów artystycznych wystawy określonych w Tabeli elementów artystycznych wystawy,

    - z tyt. przeszkód wynikających z niewłaściwego wykonania prac przez Artystę,

    - z tyt. przeszkód spowodowanych niedostarczeniem materiałów merytorycznych wystawy prze Zamawiającego,

    - i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych umową,

  - Przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku:

    - zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

    - siły wyższej, klęski żywiołowej

    - jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody  spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu  przez Zamawiającego na Terenie Budowy,

  - Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności :

    - wstrzymanie robót przez  Zamawiającego,

    - z powodu konieczności usunięcia wad w przekazanej Wykonawcy dokumentacji,

    - z powodu konieczności usunięcia wad budynku, które ujawniły się na etapie wykonywania wystawy i których skutek ma bezpośredni wpływ na zakres wykonywanych prac przez Wykonawcę,

    - z powodu konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, od wykonania których uzależniona jest możliwość kontynuacji wykonywania zamówienia

  - v. 	konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej. Jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania  organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,  zezwoleń  itp.,

  - Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych  niż wskazane w Dokumentacji  Projektowej w szczególności:

    - w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych  rozwiązań  groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

  - Jeżeli zaistnieją odmienne od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunki, w szczególności zostanie stwierdzone istnienie nieujętych w Dokumentacji Projektowej instalacji  lub rozwiązań architektonicznych,

  - w przypadku konieczności zrealizowania  Przedmiotu Umowy przy  zastosowaniu innych  rozwiązań  technicznych/technologicznych  niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, lub które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane lub były mało znane w okresie opracowywania Dokumentacji Projektowej,

  - konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego  prawa / wycofanie materiałów / urządzeń z produkcji.

  - rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,

  - Każde ze wskazanych  w lit. a – j  zmian  może  być powiązane ze zmianą  wynagrodzenia na zasadach określonych  przez strony.

  - Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany.

  - W innych przypadkach niż wskazane powyżej, zmiany Umowy mogą nastąpić  jeżeli

  - zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie kosztów  wykonania  po stronie  wykonawcy,

  - zaistnieje kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne  podmioty inwestycjami – w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a  wynagrodzenie  zostanie  ustalone z zachowaniem  zasady opisanej w SIWZ i ofercie wykonawcy,

  - Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

    - opis zmiany,

    - uzasadnienie zmiany,

    - szczegółowo uzasadniony koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

    - czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

  - Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności przez Zamawiającego, w oparciu o opinie Inżyniera kontraktu w zakresie robót budowlanych, innych powołanych przez niego osób właściwych dla danego zakresu prac.

  - Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§ 18.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I DODATKOWE

- W dokumentach wytwarzanych w toku realizacji zamówienia Wykonawca umieści informację o współfinansowaniu zamówienia w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Dokumenty muszą posiadać obowiązujące logotypy (logo Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności, Pomorza Zachodniego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

- Wszelki sprzęt i wyposażenie dostarczone przez Wykonawcę zostaną oznaczone zgodnie z wymogami Programu, z którego finansowana jest realizacja projektu. Wzór oznaczeń Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

- Wszystkie wymagane od Wykonawcy dokumenty – za wyjątkiem bieżącej korespondencji - będą składane w estetycznym opracowaniu, w ilości 4 egz. Opracowanie to będzie posiadać spis treści, oraz w sposób jednoznaczny i czytelny oznaczony każdy załącznik. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory powstałe na tle realizacji Kontraktu strony zobowiązują się rozstrzygać w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia, właściwym miejscowo do rozpatrzenia sporu będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przedmiotem obrotu bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowią następujące dokumenty:

  - Harmonogram rzeczowo finansowy prac – załącznik nr 1,

  - Oferta Wykonawcy z dnia ................. wraz z załącznikami -załącznik nr 2,

  - SIWZ-Instrukcja dla Wykonawców - załącznik nr 3

  - Dokumentacja projektowa –– stanowiąca załącznik nr 4,

  - Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 5.

  - Tabela elementów artystycznych – załącznik nr 6

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

W imieniu Zamawiającego: 	              W imieniu Wykonawcy:

Miejsce pieczęci 	           Miejsce pieczęci

1. ..............................................	               1. ..........................................

(podpis/pieczątka imienna) 	                   (podpis/pieczątka imienna)

2. .................................................	                2. .........................................

(podpis/pieczątka imienna) 	                     (podpis/pieczątka imienna)